**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

#### От 27.12.2024 № 983

пгт. Ленинское

### **Об утверждении муниципальной программы**

### **«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры**

### **Ленинского городского поселения**

### **Шабалинского района Кировской области»**

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинского городского поселения, администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» (Прилагается).
2. Считать недействующим постановление Администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 18.12.2018 № 651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» c момента вынесения Распоряжения «О результатах оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области за 2024 год».
3. Главному специалисту администрации Ленинского городского поселения разместить настоящее постановление на сайте администрации Ленинского городского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене».
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ленинского городского поселения В.М.Абрамов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Ленинского городского поселения Н.В.Окулова

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист,

экономист-финансист В.В.Манина

Утверждена постановлением

администрации Ленинского

городского поселения

от 27.12.2024 № 983

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

Ленинского городского поселения

Шабалинского района Кировской области»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

Ленинского городского поселения

Шабалинского района Кировской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель реализации муниципальной программы | Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение комфортности проживания населения в Ленинском городском поселении. Обеспечение жителей поселения надежными, качественными услугами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Обеспечение населенных пунктов поселения системами сбора и удаления твердых коммунальных отходов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы:в 2025 году – 1 457,36 тыс. руб.;в 2026 году – 1 285,92 тыс. руб.;в 2027 году – 1 276,08 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Производить ремонт муниципальных квартир ежегодно в количестве 1 единицы.Исключить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей коммунального комплекса в сфере теплоснабжения и водоснабжения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Общая площадь отремонтированных муниципальных квартир.Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей коммунального комплекса в сфере теплоснабжения и водоснабжения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Недостаточное финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства в связи с отсутствием в течение длительного периода капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры привело к ряду проблем, основными их которых являются:

- высокий уровень морального и физического износа систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- низкая ресурсная эффективность объектов коммунальной инфраструктуры;

- невозможность технологического развития систем коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура Ленинского городского поселения:

Электроснабжение поселения обеспечивает АО «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «Коммунэнерго», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ОАО «РДЖ».

Протяженность электрических сетей составляет 88,1 км., в том числе наружного освещения – 24,8 км.

Услугами централизованного теплоснабжения обеспечиваются 26 многоквартирных домов, 2 дома индивидуальной застройки и 10 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения 6,1 км. На территории поселения услуги теплоснабжения предоставляют ООО «Шабалинское ЖКХ», ООО «Система ЮГ» и АО «РЖД». Число источников теплоснабжения на территории поселения – 11 котельных.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 64,4 км. Поставщиком холодного водоснабжения является ООО «Шабалинское ЖКХ».

ООО «Шабалинское ЖКХ также обслуживает систему канализации. Система канализации имеется только в одном населенном пункте поселения – пгт. Ленинское и составляет 6,5 км. общей протяженности.

Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов предоставляет ООО «Куприт». Все населенные пункты на территории поселения оборудованы площадками для сбора ТКО.

1. **Основные цели и задачи реализации муниципальной программы.**

Основной целью реализации муниципальной программы является повышение надежности предоставляемых коммунальных услуг и их качества на территории Ленинского городского поселения.

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов коммунального хозяйства на территории поселения.

Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Уменьшение негативного воздействия отходов в окружающую среду.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2025 – 2027 годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусматривается.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.**

Перечень и описание основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| 1. | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных квартир | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования и газопроводов | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4 | Услуги по составлению сметной документации | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.5 | Плата за отопление муниципальных квартир | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |  |  |
| 2.1 | Услуги по составлению сметной документации | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.2 | Создание и содержание контейнерных площадок | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.3 | Оплата транспортного налога | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Общий объем финансирования муниципальной программы всего – 4 019,36 тыс. руб., в том числе объемы по источникам финансирования и годам реализации приведены в таблице.

Объем финансирования муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование источника финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» | Бюджет поселения | 1 457,36 | 1 285,92 | 1 276,08 | 4 019,36 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства | Бюджет поселения | 1 450,73 | 1 279,29 | 1 269,46 | 3 999,48 |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных квартир | Бюджет поселения | 800,00 | 600,00 | 550,00 | 1 950,00 |
| 1.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Бюджет поселения | 133,30 | 138,60 | 145,00 | 416,90 |
| 1.3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования и газопроводов | Бюджет поселения | 211,30 | 221,90 | 233,00 | 666,20 |
| 1.4 | Услуги по составлению сметной документации | Бюджет поселения | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 25,00 |
| 1.5 | Плата за отопление муниципальных квартир | Бюджет поселения | 301,13 | 313,79 | 326,46 | 941,38 |
| 2. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Бюджет поселения | 6,63 | 6,63 | 6,62 | 19,88 |
| 2.1 | Услуги по составлению сметной документации | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Создание и содержание контейнерных площадок | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Оплата транспортного налога | Бюджет поселения | 6,63 | 6,63 | 6,62 | 19,88 |

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.**

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся финансово-экономические риски – недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета поселения.

Способ минимизации рисков – определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств внебюджетных источников.

Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативно-правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

Способ минимизации рисков – своевременная и качественная подготовка нормативных правовых документов.

Организационные и управленческие риски могут влиять на несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным.

Способ минимизации рисков – оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных. А также проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка степени выполнения планируемых объемов финансирования, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Ф = Фф / Фпл, где:

Ф – коэффициент оценки выполнения планируемых объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Фф – фактический объем всех ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Фпл – плановый объем всех ресурсов, установленный муниципальной программой.

Оценка степени выполнения программных мероприятий определяется по формуле:

Мер = Мф / Мпл, где:

Мер – степень выполнения программных мероприятий;

Мф – количество программных мероприятий, выполненных в полном объеме;

Мпл – общее количество запланированных мероприятий.

Показатель эффективности использования средств бюджета определяется по формуле:

УФС = Мер / Ф, где:

УФС – уровень использования средств бюджета;

Мер – степень выполнения программных мероприятий;

Ф – коэффициент оценки выполнения планируемых объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.